**魚津市教委プレスリリース**平成31年４月26日

魚津市イメージキャラクター

**ミラたん**

小中学校等の教育環境の整備状況について

魚津市では、小学校規模適正化推進計画に基づき、学校統合を進めるとともに教育環境の充実に取り組んでいます。

空調設備については、平成30年度に文部科学省「ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金」を活用し、中学校２校、小学校２校、幼稚園１校の整備を行っています。その他の学校については学校統合に合わせて整備が完了しており、今回の交付金事業の整備により、小中学校等の普通教室の空調設備整備率は100％となります。

教育用ＩＣＴ機器については、平成29年度から導入を進めており、今年8月末までに市内の全ての小中学校で共通の校内無線ＬＡＮ環境、ＩＣＴ機器が整備されます。

　　なお、市内の小中学校の校舎、体育館については、全て耐震化整備が完了しています。

◎ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(30年度補正予算)を活用したエアコン工事

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 学校名 | 整備内容 | 進捗状況 |
| 西部中学校 | 特別教室９室 | 5月中旬完了見込み |
| 東部中学校 | 特別教室５室 | 3月完了 |
| 道下小学校 | 普通教室15室、特別教室４室 | 6月上旬完了見込み |
| 経田小学校 | 普通教室８室 | 5月下旬完了見込み |
| 大町幼稚園 | 普通教室３室 | 3月完了 |

◎教育用ＩＣＴ機器等整備内容

　　　各小中学校に　　校内無線ＬＡＮ（アクセスポイント）整備

　　　　　　　　　　　タブレットＰＣ　４９台　　電子黒板　４台

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整備年度 | 学　校　名 | 運用開始 |
| 平成29年度 | 清流小 | 平成29年9月 |
| 平成30年度 | 西部中、東部中、よつば小 | 平成30年9月 |
| 令和元年度 | 星の杜小、道下小、経田小 | 令和元年9月予定 |

　　※機器整備に併せて、学習系と校務系端末のネットワーク分離、校務支援システムの導入、セキュリティーの強靱化対策を行っています。

◎小中学校施設の耐震化率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 平成31年４月現在 | 100.0％ | 旧本江小学校校舎の一部が耐震化されておらず、昨年４月時点では96.4％であったが、平成30年６月に解体したことにより、100％の耐震化を達成 |

|  |
| --- |
| 担当部署：魚津市教育委員会教育総務課  （担当者）教育総務課　南塚、米澤  TEL　23－1043　FAX　23－1052 |

（手持ち）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | 種　別 | 空調設置状況（整備率） | | |
| 平成30年９月 | 平成31年３月末 | 令和元年６月末 |
| 小学校（5校） | 普通教室 | 44/88（ 50.0％） | 57/80（ 71.5％） | 80/80（100.0％） |
| 特別教室等 | 41/91（ 45.1％） | 46/75（ 61.3％） | 50/75（ 66.7％） |
| 中学校（2校） | 普通教室 | 35/35（100.0％） | 35/35（100.0％） | 35/35（100.0％） |
| 特別教室等 | 39/68（ 57.4％） | 44/68（ 64.7％） | 53/68（ 77.9％） |
| 幼稚園（1園） | 普通教室 | ０/３（　0.0％） | ３/３（100.0％） | ３/３（100.0％） |
| 特別教室等 | １/１（100.0％） | １/１（100.0％） | １/１（100.0％） |

清流小学校（Ｈ28.4開校）

　平成28年度学校施設環境改善交付金事業　　18,413千円（空調）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,905千円（教育内容・ＬＥＤ化）

　実工事費（交付金対象工事分）　45,592,120円

　　　Ｈ29に繰越明許し、平成29年9月完成検査

よつば小学校（Ｈ30.4開校）　学校建設に併せて整備

H29　普通教室棟、一部特別教室供用開始

H30　特別教室供用開始

星の杜小学校（Ｈ31.4開校）　学校建設に併せて整備

　　　H31　供用開始

西部中学校　普通教室

　　　Ｈ26年10月整備（Ｈ23年5月新築時にはエアコンなし）

東部中学校　普通教室

　　　Ｈ27年1月整備（Ｈ25～Ｈ26耐震化工事に合わせて整備）