回 答 書

| 1. 入札番号 | 第 4004 号 |
| --- | --- |
| 2. 工 事 名 | （仮称）魚津市本江地域交流センター建設事業 建築主体工事 |
| 3. 工事場所 | 魚津市 友道 地内 |
| 4. 質問受付年月日 | 令和 4年 5月 24日 |
| 5. 質問事項 A-30（木製建具工事） WD-3の納まり詳細図はありますか。引き込み戸の木枠でみておけばよいですか。（設計書にありません。） A-21（板金工事） 外壁立平張り、屋根立平葺き巾寸法は303でいいですか。 S-20～S-27（鉄骨工事） 仝上の下地鉄骨胴縁は横胴縁と考えて良いですか。 A-21（左官工事） 外部巾木はモルタル刷毛引きですか。（設計書にはありません。） A-38（サイン工事） １ 館名サインの寸法はどれだけですか。 A-38（ブラインド工事） C28～C30 ロールスクリーンH寸法大きいので２分割になります。（設計書にはありません。） A-38（家具工事） K21～K23 家具 設計書ありません。 A-03（金属工事） C-4アルミルーバーはインターラインS3015でよろしいですか。（設計書はIL S2010K 木目シート） 仮設工事について ・9-1 １ヶ所しかない進入路（市道）にあるごみ集積所は工事車両の安全対策で移動可能ですか。 ・9-2 用水路敷鉄板は指定仮設以外にも安全対策上も必要と思われますが可能ですか。 ・9-3 敷地いっぱいの工事になりますが現場事務所、休憩所等仮設の敷地のあては無いんでしょうか。 ・9-4 工事期間中現公民館下のピロティは工事での使用は出来ないのでしょうか。 ・9-5 交通警備員の常駐が必要と思われますが工事予算に入ってますか。 ・9-6 進入路の奥にある住宅は工事中の通行止めが予想されますが了解は取れてますか。 |
| 6. 回 答 １．本回答に詳細図を添付しますので参照願います。 ２．設計では、積算時に見込んだ太陽光パネルの支持金物の寸法に合わせ303ｍｍとしてあります。 ３．縦胴縁か横胴縁かにはこだわりません。 ４．刷毛引き仕上げとします。 ５．H=120mmとします。 ６．大窓用ロールスクリーン（ラルク大型（タチカワブラインド）同等品）とします。 ７．設計図を正として積算願います。 ８．インターラインS3015同等とします。 ９-１．現在の公民館敷地内に移設することで地元町内会、公民館と協議済みです。 ９-２．設計書への計上に関わらず、安全対策上必要と思われる措置は講じてください。 ９-３．工事施工箇所周辺には適地はないものと考えていますが、候補地があった場合には、その使用の折衝について市も協力します。 ９-４．工事中も公民館は利用されるため、ピロティの使用はできないものと考えてください。なお、一時的な使用については公民館との協議によるものと考えます。工事の状況に応じて市が公民館や周辺住民に説明し、理解を得ながら円滑な工事の施工に寄与できるよう努めます。 ９-５．計上しておりませんが、特別仕様書に記載のとおり、安全対策上必要と思われる場合には配置願います。 ９-６．可能性については説明済みですが、仮設計画次第では再度説明の上で承諾いただく必要があるものと考えております。 |